# “桩”点北邮 —— 充电桩车位防占系统 开发大纲

基于立项申请书梳理，并结合已确认的四个关键方向生成。

项目类型：大学生创新创业训练计划（创新训练类 · 自主探索）

系统形态：演示系统（原型），完整跑通“识别—判断—提醒”业务闭环。

## 1. 项目定位与范围

- 研究对象：高校校园充电车位智能监管

- 核心目标：自动识别燃油车违规占位 / 新能源车“充满未移车”，主动提醒车主，形成智能闭环

- 价值：提升充电资源利用率、降低人工巡查成本，提供低成本、可复制的智慧校园方案

- 边界：充电桩运行状态因运营商接口权限限制采用模拟数据，预留真实接口适配层

## 2. 技术栈（已确认）

| 层 | 选型 |
| --- | --- |
| 后端框架 | FastAPI（Python 3.11+） |
| 前端框架 | Vue 3 + Vite + Element Plus |
| 数据库 | MySQL 8 |
| 目标检测 | Ultralytics YOLOv8（车辆检测） |
| 车牌识别 | HyperLPR（主）/ PaddleOCR（备选） + 车牌颜色（底色）判定 |
| 提醒通道 | 真实短信 API（阿里云 / 腾讯云短信，需申请密钥） |
| 视觉输入 | 开发期用测试视频 / 图片集，后期接真实摄像头（RTSP / USB） |
| 部署架构 | 推理进程与 Web 服务拆分（独立进程；Web 仅读库 + 供前端） |
| 前端预览 | 仅取最近一帧截图（轮询刷新），不接实时视频流 |

## 3. 总体架构（五层）

- 图像采集层：摄像头 / 测试视频 → 定时抽帧

- 智能识别层：YOLO 车辆检测 + 车牌识别（号码 + 颜色 / 类型）

- 数据融合层：充电桩状态模拟库，按车牌号关联车辆与桩

- 业务处理层：违规判断规则引擎

- 应用展示层：后台管理 Web + 报警提示 + 短信提醒

## 4. 核心业务流程（闭环）

抽帧 → 车辆检测 → 车牌识别(号码+类型)

→ 查库(车辆/充电桩绑定) → 获取充电状态(模拟)

→ 违规判断(规则引擎) → 命中则短信提醒 + 落库 → 后台可视化展示

5. 功能模块拆解

### M1 视频 / 图像采集模块

- 职责：读取视频 / 图片，定时抽帧，统一送入识别层

- 技术：OpenCV 抽帧；输入适配 测试视频文件 / 图片目录 / RTSP 流

- 产出：标准化帧（RGB，固定分辨率）

- 负责人：汤瑾睿（后端）

### M2 车辆检测模块

- 职责：检测画面中车辆目标，输出 bbox + 置信度

- 技术：YOLOv8n/s 预训练 + 校园场景微调（标注测试集）

- 指标：车辆检测准确率 ≥ 95%

- 负责人：汤瑾睿

### M3 车牌识别模块（含车型判定）

- 职责：定位车牌 → 识别号码 → 判定车牌类型（绿牌 = 新能源 / 蓝牌 = 燃油）

- 技术：HyperLPR（主）/ PaddleOCR（备选） 识别号码；底色 / 颜色分类判定新能源

- 指标：车牌识别准确率 ≥ 95%；车型由车牌类型得出，免外观分类

- 负责人：汤瑾睿（算法）+ 吕浩（接口封装）

### M4 充电状态模拟模块

- 职责：模拟充电桩运行（充电中 / 已充满 / 空闲），按车牌关联桩

- 技术：MySQL 充电记录表 + 定时状态更新脚本（模拟器）

- 说明：因运营商接口权限限制采用模拟；预留真实 OCPP 接口适配层

- 负责人：汤瑾睿

### M5 违规判断规则引擎

- 规则：

  - ① 燃油车（蓝牌）占充电位 → 违规占位

  - ② 新能源车未充电且久停 → 异常占位

  - ③ 新能源车充满超时（> 设定时长）未离 → 充满未移车

  - ④ 正常充电 → 不提醒

- 技术：Python 规则函数 / 策略模式，参数可配置

- 指标：燃油占位识别 ≥ 95%；充满未移车识别 ≥ 90%

- 负责人：汤瑾睿 + 吕浩

### M6 短信提醒模块

- 职责：命中违规 → 查车主绑定手机号 → 调短信 API 发送 → 记录

- 技术：短信网关抽象层（阿里云 / 腾讯云短信 SDK）；开发期沙箱模式（模拟发送 / 日志），生产切真实

- 指标：报警响应时间 ≤ 5 秒

- 负责人：吕浩（后端接口）+ 汤瑾睿

### M7 后台管理平台（Web）

- 功能：车辆信息管理、违规记录查询、充电状态展示、报警统计、系统参数配置、实时识别预览

- 技术：Vue3 前端 + FastAPI 接口

- 负责人：吕浩（前端 + 接口）+ 吴和庆（UI 美术）

## 6. 数据模型（核心表）

- vehicle：车牌号、类型（新能源 / 燃油）、车主、手机号

- charging_pile：桩 ID、状态、绑定车牌、开始 / 结束时间

- occupation_record：违规记录（车牌、类型、时间、命中规则、提醒状态）

- system_config：超时阈值、识别参数等

## 7. 开发阶段与里程碑

对齐立项书四阶段，细化为可执行 Sprint：

- S1 需求与方案（第 1–2 月）：文献调研；环境搭建（Python / FastAPI / Vue / MySQL）；YOLO & OCR 技术验证；需求文档与总体设计

- S2 识别与数据（第 3–5 月）：M1–M4 开发；测试集标注与模型微调；车牌类型判定；充电模拟器；违规规则引擎 M5

- S3 提醒与平台（第 6–7 月）：M6 短信（沙箱 → 真实）；M7 后台前端；联调；准确率与性能优化（响应 ≤ 5s、稳定 ≥ 24h）

- S4 验收与结题（第 8 月）：系统验收；实验数据整理；技术报告 / 用户手册 / 结题报告；软著申请；竞赛与答辩材料

## 8. 任务分工

- 吕浩：前端功能开发 + 系统统筹 + 短信 / 规则后端接口

- 吴和庆：页面美术设计 + UI 素材

- 汤瑾睿：后端 + 数据库 + 检测 / 识别 / 模拟算法

## 9. 风险与对策

- 车型外观难分 → 改用车牌类型（绿牌 / 蓝牌）判定，已确认

- 真实充电接口无权限 → 模拟数据 + 预留 OCPP 适配层

- 短信密钥 / 计费 → 开发期沙箱模拟，答辩前接入真实 API

- 准确率不达标 → 扩充校园场景测试集、模型微调、目标跟踪去重

- 实时性 → 抽帧降频 + 模型轻量化（YOLOv8n）+ 异步处理

## 10. 交付物清单

系统原型、核心模块代码、技术报告、用户手册、结题报告、软件著作权（条件允许申请实用新型专利）、竞赛 / 商业计划书材料