# 「桩」点北邮 —— 充电桩车位防占系统 设计文档

版本：MVP 设计基线（基础功能优先，后续迭代）

项目：大学生创新创业训练计划（创新训练类 · 自主探索）｜ 北京邮电大学 信息与通信工程学院

## 1. 项目概述

- 目标：对校园充电车位实现智能监管，自动识别"燃油车违规占位"与"新能源车充满未移车"，主动提醒车主，形成识别—判断—提醒闭环。

- 价值：提升充电资源利用率、降低人工巡查成本，提供低成本、可复制的智慧校园方案。

- 形态：演示系统（原型），先跑通闭环，指标与完备功能后续迭代。

- 范围边界：充电桩运行状态因运营商接口权限限制采用模拟数据，预留真实接口适配层。

### 已确认的关键方向

- 车型区分：车牌类型判定（绿牌 = 新能源 / 蓝牌 = 燃油），不依赖外观分类

- 技术栈：FastAPI + Vue3 + MySQL + YOLOv8 + HyperLPR（主）/ PaddleOCR（备选）

- 提醒：真实短信 API（阿里云/腾讯云），开发期沙箱模拟

- 视频源：开发期用测试视频/图片集，后期接真实摄像头

- 部署形态：推理（抽帧→检测→识牌→规则）与 Web 服务拆分为独立进程，Web 仅读库并供前端。

- 前端预览：仅展示最近一帧截图（轮询刷新），不接实时视频流。

## 2. 总体设计

### 设计原则

模块化分层、闭环可演示、数据访问可替换（模拟↔真实）、环境一致（docker + .env）。

### 五层架构

- 图像采集层：摄像头/测试视频 → 定时抽帧

- 智能识别层：YOLO 车辆检测 + 车牌识别（号码 + 类型）

- 数据融合层：充电桩状态模拟库，按车牌号关联车辆与桩

- 业务处理层：违规判断规则引擎

- 应用展示层：后台管理 Web + 报警提示 + 短信提醒

### 核心闭环

抽帧 → 车辆检测 → 车牌识别(号码+类型)

→ 查库关联 → 获取充电状态(模拟)

→ 违规判断 → 命中则短信提醒+落库 → 后台可视化

3. 技术选型

| 层 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | FastAPI（Python 3.11+） | 异步、易出接口契约 |
| 前端 | Vue 3 + Vite + Element Plus | MVP 极简后台；预览仅取最近一帧 |
| 数据库 | MySQL 8 | docker-compose 起，.env 管连接 |
| 检测 | Ultralytics YOLOv8 | 预训练起步，后续微调 |
| 车牌 | HyperLPR（主）/ PaddleOCR（备选） + 底色判定 | 绿/蓝牌分车型 |
| 提醒 | 阿里云/腾讯云短信 SDK | 沙箱/真实双模式 |
| 部署 | 推理与 Web 服务拆分为独立进程 | Web 仅读库 + 前端接口 |
| 预览 | 最近一帧截图轮询 | 不接实时视频流 |

## 4. 主要功能模块

- M1 采集：读测试视频/图片，OpenCV 抽帧，输出标准化帧。

- M2 检测：YOLOv8 检测车辆，输出 bbox + 置信度。

- M3 车牌+车型：识别号码并判定新能源/燃油（绿/蓝牌）。

- M4 充电模拟：车牌↔桩状态种子数据，定时更新，预留 OCPP。

- M5 规则引擎：四条规则判定违规，阈值可配置。

- M6 短信：查车主手机号 → 调短信 API（沙箱默认）→ 记录。

- M7 后台：实时画面预览、车辆/违规管理、状态展示、基础统计。

### 四条违规规则

- 燃油车（蓝牌）占充电位 → 违规占位

- 新能源车未充电且久停 → 异常占位

- 新能源车充满超时未离 → 充满未移车

- 正常充电 → 不提醒

## 5. 数据模型（核心表）

- vehicle：车牌号、类型、车主、手机号

- charging_pile：桩 ID、状态、绑定车牌、起止时间

- occupation_record：违规记录（车牌、类型、时间、命中规则、提醒状态）

- system_config：超时阈值、识别参数

## 6. MVP 范围与迭代

### MVP 必做

M1–M5 后端闭环 + M6 短信沙箱 + M7 极简后台单页；用测试数据跑通完整闭环。

### 暂缓（后续迭代）

真实摄像头接入、模型微调冲指标、目标跟踪去重、参数配置 UI、OCPP 真实适配、统计图表、软著/专利。

### 里程碑

- S1（1–2月）需求与方案、环境搭建、技术验证

- S2（3–5月）识别与数据、规则引擎

- S3（6–7月）提醒与平台、联调优化

- S4（8月）验收结题、材料与答辩

## 7. 关键设计决策与风险

- 车型判定：绿/蓝牌区分，绕开外观不可分难题。

- 充电模拟：种子数据 + 时间缩放系数，便于演示"充满超时"。

- 短信：沙箱默认，答辩前切真实，避免误计费。

- 演示模式：内置预设车牌↔状态，保证答辩稳定出违规。

- 性能：CPU 推理单帧数百 ms，抽帧降频 1–2 fps 满足演示。

- 协作：Git 仓库 + 分支 + README，克隆即起服务。